莱西市产业技术研究院孵化基地装饰工程

招标文件

目    录

第一章 投标邀请书（适用于邀请招标）	4

1．招标条件	4

2．项目概况与招标范围	4

3. 预算金额及最高限价 ………………………………………………………………………………4

4．投标人资格要求	4

5．招标文件的获取	4

6．投标文件的递交	4

7．联系方式	5

第二章 投标人须知	5

“投标人须知”前附表	6

1 ．总则	8

2．招标文件	9

3．投标文件	9

4．投标	12

5．开标	12

6．评标	13

7．合同授予	13

8．重新招标和不再招标	13

9．纪律和监督	13

附表一：中标通知书	15

附表二：确认通知	16

第三章 评标办法（综合评分法）	17

第四章 装修合同条款及格式	20

第五章 工程量清单	26

第六章 效果图、施工图和主材清单	27

第七章 廉洁自律承诺书（投标单位）	28

第八章 投标文件格式	29

一、投标函	32

二、法定代表人身份证明	33

三、授权委托书	34

四、施工组织设计	35

五、项目管理机构	37

六、资格审查资料	38

# 第一章 投标邀请书

装饰工程施工投标邀请书

### 1．招标条件

本招标项目  莱西市产业技术研究院孵化基地50号楼3楼装饰工程项目已具备招标条件，现邀请你单位参加 上述工程  施工投标。

### 2．项目概况与招标范围

2.1 建设地点：莱西市姜山镇中科育成莱西产业基地

2.2 建设规模：约1600平方米

2.3 计划工期：1个月

2.4 招标范围：本次招标单位提供的效果方案、施工图、工程量单、主材清单所包含的内容。施工内容包括3楼墙面、地面、顶面、上下水管路以及洗手间等项目。

### 3. 预算金额及最高限价（说明：没有最高限价的，只保留预算金额）

本项目预算金额为300000.00元，其中：第 一 包 300000.00 元。

### 投标人资格要求

4.1中华人民共和国境内注册的企业法人，具有独立承担民事责任的能力；

4.2投标人须提供投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）；

4.3投标人未处于被责令停业、财产被接管、冻结或破产状态；

### 招标文件的获取和确认

开标时间前在莱西市产业技术研究院网站本项目招标公告页面免费下载招标文件。

### 投标文件的递交

6.1投标截止时间、开标时间：2021-08-06  14:30

青岛莱西市姜山镇西环路6号，莱西市产业技术研究院姜山办公室。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件、招标人不予受理。

### 7.  联系方式

招标人：莱西市产业技术研究院

地  址：莱西市姜山镇中科育成莱西产业基地（姜山镇西环路6号）

联系人： 朱玉军

电  话： 17852721685

# 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 招标人 | 莱西市产业技术研究院 |
| 项目名称 | 莱西市产业技术研究院孵化基地50号楼3楼装饰工程项目 |
| 建设地点 | 莱西市姜山镇中科育成莱西产业基地（姜山镇西环路6号） |
| 建设规模 | 约1600平方米 |
| 招标范围 | 本次招标单位提供的工程量单、主材清单所包含的内容 |
| 计划工期 | 计划工期： 31 日历天 计划开工日期： 2021 年 8月 7 日 计划竣工日期： 2021 年 9 月5 日 |
| 质量要求 | 合格并达到招标人要求 |
| 是否接受联合体投标 | √不接受 接受,应满足下列要求: |
| 踏勘现场 | - 不组织 √自行踏勘 |
| 答疑会 | - 不召开 √有疑问随时 |
| 承包方式 | 包工包料 |
| 投标截止时间 | 2021年8月6日下午14时30分 |
| 投标有效期 | 投标截止日后90天内有效 |
| 近年完成的类似项目的年份要求 | 三年以内 |
| 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 三年以内 |
| 投标文件副本份数 | 正本一套，副本两套，递至 莱西市产业技术研究院姜山现场办公室 |
| 封套上写明 | 招标人名称：莱西市产业技术研究院 招标人的地址：莱西市姜山镇 项目名称：莱西市产业技术研究院孵化基地50号楼3楼装饰工程项目 |
| 递交投标文件地点 | 莱西市产业技术研究院姜山现场办公室 |
| 是否退还投标文件 | √否 是 |
| 开标时间和地点 | 开标时间：开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间后选择合适时间进行。 - 开标地点: |
| 开标程序 | 由采购人代表检查所有投标文件的密封情况，经确认无误后，有工作人员拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件。开标过程应记录，并存档备查。 |
| 评标委员会的组建 | 评标委员会构成3人。 |
| 是否授权评标委员会确定中标人 | √是，确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。 否,推荐的中标候选人数： |

### 1 ．总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本招标项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见“投标人须知”前附表。

1.1.3 本招标项目名称：见“投标人须知”前附表。

1.1.4 本标段建设地点：见“投标人须知”前附表。

#### 1.2 招标范围、计划工期和质量要求

1.2.1 本次招标范围：见“投标人须知”前附表。

1.2.2 本次招标的计划工期：见“投标人须知”前附表。

1.2.3 本标段的质量要求：见“投标人须知”前附表。

#### 1.3 投标人资格要求

1.3.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

(l）资质条件：见“投标人须知”前附表；

(2）其他要求：见“投标人须知”前附表。

1.3.2 投标人不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

(2）为本次招标前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本次招标的监理人；

(4）被责令停业的；

(5）被暂停或取消投标资格的；

(6）财产被接管、冻结或破产状态的；

(7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

#### 1.4 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.5 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.6 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 2．招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）投标邀请书

(2）投标人须知；

(3）评标办法；

(4）合同条款及格式；

(5）工程量清单；

(6）主材清单

(7）廉洁自律书

(8）投标文件格式；

根据本章第1.9 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在“投标人须知”前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

#### 2.3 招标文件的修改和撤回

2.3.1 投标单位可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标单位递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止日期以后，不能更改投标文件；

2.3.2 投标单位的修改或撤回通知，应按本文件有关要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。

### 3．投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

投标文件包括经济标和技术标，应分开制作：

经济标包含以下内容：

(l）投标函及投标函附录；

(2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

(3）资质证明材料：营业执照（三证合一）

(4）报价单。

技术标至少应包括以下内容：

- 施工组织设计；

(2）工艺流程、施工方法；

(3）施工工期、施工进度计划（依据招标人的工期节点要求）；

(4）劳动力计划、安排；

(5）投入的设备、仪器及施工机具；

(6）施工质量、技术、安全、文明施工措施；

(7）主材配合表、辅料单材料、设备供应计划；

(8）质量控制标准；

(9）质量保证及服务承诺；

(10）《廉洁自律书》

#### 3.2 投标报价

3.2.1本工程采用固定总价方式。

投标报价是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格体现，包括但不限于施工机械设备、劳务、管理、材料、安装及安装使用的水电费、维护、养护、利润、税金及政策性规定的各项应有费用或合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。

3.2.2若此次招标范围及投标报价与实际施工不符，招标人有权变更招标内容；

3.2.3中标后，投标人应提供用于本工程主要材料的样板，经招标人确认后，该样板将被封存，作为合同的组成部分，未经招标人书面同意不得再作更改；

3.2.4工程量清单报价包括以下几个部分。

- 投标报价汇总表；

- 分全部分项工程量清单计价表；

- 主要设备、材料名称、规格、品牌、生产厂商、数量、价格汇总表；

投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.5投标人按招标人提供的工程量清单列出的工程项目填报综合单价及合价，任何有选择的报价将不予接受，每一项目只允许一个报价，投标人未填综合单价和合价的工程项目，将被视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价内，任何与此有关的工程价款，招标人将不另行支付。

3.2.6工程建设标准及技术规范要求所发生的费用应包括在投标报价中。

3.2.7投标人在答疑会上未对工程量漏项和少计工程项目提出问题（未参加答疑会的投标人视同对招标文件无异议），招标人将按中标价格进行结算。

3.2.8中标价格作为合同价款，合同签订后，中标人依据招标范围所描述的内容进行施工。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在“投标人须知”前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效。

#### 3.4 资格审查资料

3.4.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料。

#### 3.5 投标文件的编制

3.5.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.5.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、招标范围等实质性内容作出响应。

3.5.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章确认。签字或盖章的具体要求见“投标人须知”前附表。

3.5.4 正本一套，副本两套送至莱西市产业技术研究院姜山现场办公室。

### 4．投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见“投标人须知”前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见“投标人须知”前附表。

4.2.3 除“投标人须知”前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5．开标

#### 5.1 开标时间和地点

招标人在“投标人须知”前附表规定的地点公开开标。

#### 5.2 开标程序

由采购人代表或招标代理机构检查所有投标文件的密封情况，经确认无误后，有工作人员拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件。评标委员会成员不得参加开标程序。开标过程应记录，并存档备查。

### 6．评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则、诚实信用原则。

#### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 7．合同授予

#### 7.1 定标方式

除“投标人须知”前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

#### 7.2 中标通知

在投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.3 签订合同

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失的，中标人还应予以赔偿。

### 8．重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

#### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

### 9．纪律和监督

#### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 投诉

9.5.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内首先向招标人管理部门提出质疑。

招标人须在7个工作日内给予答复，答复内容不得涉及商业秘密，必要时可组织听证会。

对招标人的质疑答复不满意，或者招标人管理部门未在7个工作日内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级监督部门或上级采购管理部门提起投诉。

9.5.2投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉招标项目活动的投标人；

（2）提起投诉前已进行质疑；

（3）在投诉有效期限内提起投诉。

9.5.3投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉和与投诉事项有关的单位数量提供投诉书的副本。

9.5.4投诉书应当包括下列主要内容：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期。

9.3.5投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人签字盖章并加盖公章。

9.3.6投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向投诉部门/单位提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

9.3.7投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，收到投诉的部门应当驳回投诉，将其列入不良行为记录名单：

（1）1年内3次以上投诉均查无实据的；

（2）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

9.3.8本单位收到有效投诉后，应尽可能协商解决。对协商解决难以实现的，应依法合规妥善处理。

9.3.9须书面作出处理决定的，应当制作投诉处理决定书并送达相关单位和人员。投诉处理决定书应当包括下列主要内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、住所等；

（2）委托代理人办理的，代理人的姓名、职业、住址、联系方式等；

（3）处理决定的具体内容及事实根据和依据；

（4）作出处理决定的日期。

9.3.10投诉方式。联系人：

### 附表一：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）:

你方于                 （投标日期）所递交的                          （项目名称）施工投标文件己被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                          元。

工期：                          日历天。

工程质量：符合                   标准。

项目经理：                          （姓名）。

请你方在接到本通知书后的     日内到                          （指定地点）与我方签订施工承包合同。

特此通知。

招标人：                          （盖单位章）

年    月＿日

### 附表二：确认通知

确认通知

（招标人名称）:

我方已接到你方     年   月   日发出的                     （项目名称）施工招标关于                     的通知，我方已于     年    月     日收到。

特此确认。

投标人：                     （盖单位章）

年    月     日

# 第三章 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

| 评审项目 | 评审内容 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 形式评审 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |  |
|  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |  |
|  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |  |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |
| 资格评审 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |  |
|  | 项目经理 | 具备有效的执业证或上岗证书 |  |
|  | 投标内容 | 符合投标文件组成内容 |  |
|  | 工期 | 30天 |  |
| 响应性评审 | 工程质量 | 合格并达到招标人要求 |  |
|  | 投标有效期 | 投标截止日后90天内有效 |  |
|  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |  |
|  | 己标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量 |  |
|  | 技术标准和要求 | 参考工程量清单、效果方案、施工图、主材清单 |  |
|  | 商务分（65分） | 详见评标办法 |  |
|  | 技术分(35分) | 施工组织方案： 20 分 投标人综合实力、拟派工程管理机构配备情况、信誉： 5 分 施工工期： 5 分 质量保证及服务承诺： 5 分 |  |
| 综合评分法 （满分100分） | 评审内容 | 评审标准 |  |
|  | 施工组织设计 | 5分 |  |
| 评审项目 | 质量管理体系与措施 |  | 5分 |
| 施工组织方案 分数分解 | 安全、文明施工措施 |  | 5分 |
|  | 资源配备计划、主材配合表、辅料单材料 |  | 5分 |

1.综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评标因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法，由技术分部分和商务分部分两部分组成，技术分（35分）、商务分（65分）。

2.技术分评分见上表，取所有评委评分的算术平均值为投标人的技术分得分；

3.商务分评分以符合评标条件投标文件投标书的报价为准，评标按照评标基准价计算商务标得分。评标基准价的确定，以符合评标条件的投标单位所有投标报价的平均值作为评标基准价。

4.商务标得分计算，商务分满分为65分。当投标价与评标基准价相同时，得满分65分；投标价低于基准价的，投标价每降低基准价的1%，在满分65分的基础上减0.5分；投标价高于基准价的，每上升基准价的1%，在满分65分的基础上减1分；高于建设方投资预算的投标报价，不纳入计算范围。

5.总得分由高至低依次择优确定中标单位，当最高得分投标单位放弃中标，依次顺延直至确定中标人。

6.如出现两个或两个以上同等最高分数时，由评标小组成员以不记名投票方式确定中标人。

# 第四章 装修合同条款及格式

装 修 合 同

合同编号：

甲方（发包人）：莱西市产业技术研究院

地址：莱西市姜山镇

法定代表人/负责人：高旭光

联系人： 朱玉军

电话： 17852721685

乙方（承包人）：

地址：

法定代表人：

联系人：

电话：

传真：

本工程设计人：   电话：

施工队负责人：   电话:

鉴于，

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

第一条 工程概况

1.1 工程地点：莱西市姜山镇中科育成莱西产业基地50号楼3楼。装修面积：约1600平方米。

1.2 工程内容及做法。

1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第(1)种承包方式。

（1）承包人包工、包料；

（2）承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料；

（3）承包人包工、发包人包料。

1.4 工程期   天，开工日期    年   月      号，竣工日期     年   月   日。

1.5 合同价款：本合同工程造价为（大写）：＿＿＿元。以上费用为固定总价包干，非经有效的工程款签证变更不得变动，且该费用为包含所适用税费在内的，发包人就本协议项下工程应向承包人支付的全部费用。除上述合同价款之外，发包人无需就本协议项下工程向承包人支付其他任何费用。

第二条 工程监理

2.1 若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

第三条 施工图纸

3.1 双方商定施工图纸采取下列第＿ ＿种方式提供：

（1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份；

（2）发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份，设计费由承包人承担。

（3）无论何种情况，上述施工图纸的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。上述著作权归属条款，同样适用于承包人为实施工程所编制的其他文件。

第四条 发包人义务

4.1 开工前＿＿天，为承包人入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；

4.2 提供施工期间的水源、电源；

4.3 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；

4.4 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收、竣工验收；

4.5 发包人指定[     ]为其现场代表。对于与工程相关的文件须由其签字并加盖公章，否则对发包人没有约束力。

第五条 承包人义务

5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；

5.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；

5.3 负责协调施工队与邻里之间的关系；

5.4 保护好原房屋室内的家具和陈设，保证房屋内上、下水管道的畅通；

5.5 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场,不得对发包人工作场所以及所有设施、设备造成任何的损坏，否则应承担损害赔偿责任；

5.6 承包人指定      ，电话：     为其现场代表，并保证在通常的工作时间在现场且可随叫随到；

5.7 承包人保证将对其在施工过程中可能知悉或持有的发包人任何资料或信息均视为保密信息，承包人同意采取一切必须步骤保护该等保密信息。

第六条 工程变更

6.1 非因承包人原因，造成工程项目及施工方式变更的，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。

第七条 材料的提供

7.1 由发包人提供的材料、设备，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续；

7.2 由承包人提供的材料、设备，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。对上述材料改变或替换，必须经发包人同意并发出书面通知和发包人现场代表签证后，方可用于工程。

第八条 工期延误

8.1 对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：

（1）非因承包人原因，造成工程量变化和设计变更的；

（2）不可抗力；

（3）发包人同意工期顺延的其他情况。

8.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。

8.3 发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

8.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。

第九条 质量标准

9.1双方约定本工程施工质量标准：质量等级为优良。以当地质检部门认证或本工程监理公司认证为准。

9.2施工过程中双方对工程质量发生争议，由质监部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。

第十条 工程验收和保修

10.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

（1）所提供装修材料需要甲方验收签字。

（2）封板作业前对机电管道安装及装饰基层骨架进行验收。

（3）通电试运行前对机电末端点位安装情况进行验收。

（4）对工程整体进行竣工验收。

若本工程包含阶段性的验收，承包人应提前两天通知发包人进行阶段验收，阶段验收合格后应在工程验收单的对应部分进行确认。阶段验收不合格的，承包人在限定时间内修改后重新验收。

10.2 本工程以施工图纸、施工项目确认表、施工内容和做法表和国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

10.3工程完工后，承包人应通知发包人进行完工验收，发包人应自接到完工验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单；验收不合格的，视为未完工，由此导致工期顺延的，承包人应承担相应的违约责任。在工程款结清后，办理移交手续。

10.4 承包人为本工程提供为期一年的保修服务，保修期自工程经双方验收合格之日起算，双方于工程验收合格后，填写工程保修单。在保修期内，除人为破坏或非正常使用造成的损坏外，承包人应对施工工程范围内的一切损坏或磨损无偿保修。无论如何，保修期内，承包人应在接到发包人要求维修的通知后立刻做出响应，[   ]小时内到达现场处理问题，[   ]小时或发包人满意的其它时限内维修完毕，所需一切费用承包人自理。如最终双方共同认定损坏属于人为破坏或非正常使用所导致，发包人将偿付承包人修理工作的成本价格，但承包人应先进行维修工作，保障发包人的正常使用。如果承包人在约定的时间内没有及时维修，发包人可采取必要的补救措施，包括但不限于自行或委托其他任何第三方对损坏进行维修，因此而造成的损失和产生的费用，承包人应承担相应赔偿责任，相应的赔偿金额承包人应在发包人要求的时限内付清。

第十一条 工程款支付方式

11.1 工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后15个工作日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字。

11.2 双方约定按以下方式支付工程款：

（1）合同生效后10个工作日内，发包人向承包人支付工程款的 20% ，具体金额为：人民币    元（大写）       。

（2）隐蔽工程验收（封板作业前对机电管道安装及装饰基层骨架进行验收）合格后10个工作日内，发包人向承包人支付工程款的 40%，具体金额为：人民币    元（大写）       。

（3）工程完工且经双方竣工验收合格后10个工作日内，发包人向承包人支付工程款的 35% ，具体金额为：人民币    元（大写）       。

（4）工程款的5%部分作为质保金，共计金额人民币    元（大写）       。质保期内没有出现重大质量问题，质保期满（自竣工验收合格之日起满一年）后15个工作日内将质保金支付给工程承包单位。

11.3 发包人每次支付工程款前，承包人应向发包人开具合法有效的增值税发票。如果未开具增值税发票并送至发包人，或未认证成功，发包人有权拒绝付款并要求承包人重新开具增值税发票，由此造成的付款延迟并不构成违约。如因上述原因导致工期顺延的，由承包人应承担相应的违约责任。

11.4乙方的银行账户信息如下：

名称：

开户银行：

账号：

第十二条 违约责任

12.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

12.2 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。

12.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

12.4 发包人无任何理由未按照本合同11.1条款付款的，每延误一天向对方支付总工程款的0.15%作为违约金。

12.5 由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延；（如因承包人返工原因导致工程延期的按照12.6条款处理）

经承包人二次修理，仍达不到双方约定的质量标准且影响工程进度的，发包人有权解除本合同，剩余的工程款不再支付，并根据工程质量、阶段验收情况及返工情况有权要求承包人返还相应的工程款（已支付），承包人还应按合同总工程款的20%向发包人支付违约金；如给发包人造成其它损失的，承包人还应负责赔偿直至达到弥补全部损失为止。

12.6 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付总工程款的0.15%作为违约金。工期延误超过 15天，发包人有权选择解除本合同，剩余的工程款不再支付，并可根据工程质量、阶段验收情况及延误期限要求承包人返还相应的工程款，承包人还应按合同总工程款的20%向发包人支付违约金。

12.7对于承包人实施本次工程的施工人员，承包人应当确保其具有或者为其购买足够和适合的保险，以承保其在施工过程中可能遭遇的各种风险。如在施工过程中造成承包人工作人员人身或财产损害的，发包人不负赔偿责任，由承包人自行解决并承担因此造成的一切赔偿责任，如发包人因此造成任何损失的，发包人有权向承包人追偿；如因承包人故意或过失造成发包人或第三人直接或间接损失，包括人身或财产损害的，由承包人承担赔偿责任。

12.8.因承包人所提供的工程设计方案和装修材料、设备不符合安全标准、质量标准或合同目的，给发包人或第三人造成财产或人身损害的，承包人应承担赔偿责任。

12.9 由于承包人在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，承包人应承担由此引发的一切经济损失。

第十三条 合同争议的解决方式

13.1本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，任何一方均有权向发包人所在地人民法院提起诉讼。

第十四条  具体规定

14.1 因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，承包人负责支付垃圾清运费用。

14.2 施工期间，承包人每天的工作时间为：上午7点00分至11点30分；下午12点30分至20点30分。

第十五条  其他约定事项

[                                ]

第十六条 附则

16.1 本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

16.2 本合同签订后工程不得转包。

16.3 本合同一式肆份，双方各执贰份，均具有同等法律效力。

16.4 合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第十七条 合同附件：

第七章 廉洁自律承诺书

（投标单位）

我公司收到贵单位（莱西市产业技术研究院）关于       项目邀标文件，现代表我公司及我公司员工承诺如下以：

- 尊重贵单位关于廉洁自律相关规定，不通过任何非正式渠道违规了解贵单位关于项目招标的相关信息。

- 不与贵单位相关人员、招标代理机构、其他投标单位相互串通进行“暗箱操作”。

- 不与其他投标单位相互串通投标、协商投标报价、约定中标单位、约定部分投标单位放弃投标或者中标、排挤其他投标单位，不实施其他为谋取中标而损害贵公司或者其他投标单位的合法权益的行为。

- 不直接或间接地向贵单位相关人员提供任何礼品、礼金、礼券、有价证券、各种代币券（卡）、回扣等馈赠及其他利益，不向贵单位相关人员提供以考察或其他名义进行的宴请、旅游、休闲等活动，不以不正当手段影响贵公司对投标单位的判断。

五、不以任何方式干扰评标委员会的审核工作。

六、与贵单位及招标代理机构不存在关联关系或其他可能影响招标公正性的利害关系。

七、不使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标，不以他人名义投标。

八、不弄虚作假，使用伪造、变造的许可证件，提供虚假的财务状况或者业绩，提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明，提供虚假的信用状况，或其他弄虚作假的行为，骗取中标。

九、及时向贵单位反映在邀标、评标过程中出现的非正常事项。

十、未经贵单位书面同意，不将招标文件、招标补充文件、答疑文件，以及招标过程中获悉的贵单位商业秘密泄露给任何第三方。

十一、如果我公司违背上述承诺，将承担由此引起的所有责任和经济损失，贵单位有权直接依据本承诺函追究我公司的责任（包括取消中标资格和限制今后有关项目的投标资格）。

特此承诺。

承诺单位：                    （签字盖章）

承诺单位法定代表人：               （签字）

年     月    日

# 第八章 投标文件格式

（项目名称）施工招标

投 标 文 件

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年    月    日

### 目  录

一、投标函；

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

三、资质证明材料：营业执照（三证合一）、企业资质等级证书、信用等级证书、项目经理资质证明书、职称证书、业绩及主要技术人员的上岗证等相应的资质证明文件；

四、报价单；

五、施工组织设计；

六、质量控制标准；

七、服务承诺；

八、《廉洁自律书》。

部分文件及表格式样

#### 一、投标函

（招标人名称）:

1．我方已仔细研究了                     （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                 元（￥       ）的投标总报价，工期        日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到                     。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.3.2项规定的任何一种情形。

5.                      （其他补充说明）。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地址：

电话：

年    月    日

### 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年    月     日

### 三、授权委托书

本人＿    （姓名）系＿             （投标人名称）的法定代表人，现委托＿     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改＿       （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年    月    日

#### 附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 ( KW ) | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 己使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附表四：施工工期、计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

#### 附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

#### 附表六：临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

### 五、项目管理机构

#### （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

#### （二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附身份证、职称证复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、复印件。

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学 历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |